Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

|  |
| --- |
| Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.03.2021. |

Приложение N 1

к Правилам по охране труда

при строительстве, реконструкции

и ремонте, утвержденным

Приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 11 декабря 2020 г. N 883н

 Акт-допуск

 для производства строительно-монтажных работ на территории

 действующего объекта строительного производства

г. Коломна Московской области "19" января 2021 г.

 ПАО "Завод радиоприборов"

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование действующего производственного объекта)

 Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического

заказчика), эксплуатирующего действующий объект, директор ООО "СТРОИТЕЛЬ"

Мавыкин С.З., и представитель руководителя действующего предприятия,

директор ПАО "Завод радиоприборов" Глядаев Ж.Ф., составили настоящий акт о

нижеследующем.

 Застройщик (технический заказчик) предоставляет объект

 цех выпуска печатных плат N 5

--------------------------------------------------------------------------,

 (наименование объекта, участка, территории)

ограниченный координатами

 11 град. 11', 22 град. 22', 33 град. 33', 44 град. 44', чертеж N 5

--------------------------------------------------------------------------,

 (наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством

технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:

начало "20" января 2021 г. окончание "06" июля 2021 г.

 До начала строительного производства необходимо выполнить следующие

мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| 1) определение способов и выбор средств механизации для проведения работ; | 19.01.2021 - 20.01.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 2) установление последовательности выполнения работ; | 19.01.2021 - 20.01.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 3) разработка схемы монтажа и демонтажа оборудования, а также его перемещения на площадке; | 19.01.2021 - 20.01.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 4) определение номенклатуры и необходимого количества средств коллективной защиты, необходимых для применения в конструкции машин, а также при организации рабочих мест; | 19.01.2021 - 20.01.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 5) первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов); | 20.01.2021 - 21.01.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 6) применение коллективных средств защиты работников и ограждающих устройств, соответствующих конструктивным и объемно-планировочным решениям возводимого здания и удовлетворяющих требованиям безопасности труда; | 20.01.2021 - 21.01.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 7) крепление коллективных средств защиты работников и индивидуальных систем обеспечения безопасности работ на высоте; | 20.01.2021 - 21.01.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 8) разработка графика выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для участников строительного производства на данной территории; | 20.01.2021 - 21.01.2021 | Директор Мавыкин С.З. |
| 9) допуск на производственную территорию в соответствии с установленными требованиями только участников строительства; | 20.01.2021 - 06.07.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 10) обеспечение выполнения общих мероприятий охраны труда и координации действий участников строительного производства по реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику выполнения совместных работ; | 20.01.2021 - 06.07.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 11) постоянный контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками; | 20.01.2021 - 06.07.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 12) оперативный контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников; | 20.01.2021 - 06.07.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 13) периодический контроль за состоянием условий и охраны труда в структурных подразделениях и на участках строительного производства, проводимый работодателем (его полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда) совместно с представителями первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников согласно утвержденным планам; | 20.01.2021 - 06.07.2021 | Гл. инженер Петухов А.В. |
| 14) поощрение за безаварийную работу на строительстве объекта | 20.02.2021 - 21.07.2021 | Директор Мавыкин С.З. |

 Представитель застройщика (технического застройщика), эксплуатирующего

 МАВЫКИН директор Мавыкин С.З.

объект ------------- -------------------------

 (подпись)

 Представитель руководителя действующего предприятия

 ГЛЯДАЕВ директор Глядаев Ж.Ф.

 ------------- -------------------------

 (подпись)